Організація підприємства по переробці відпрацьованих автомобільних шин «EcoWheel» (ЕкоВіл)

КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ

Резюме

## Ціль проекта

Ціллю проекту є створення у місті Запоріжжі, підприємства з переробки відпрацьованих автомобільних шин у резинову крихту, для зменшення кількості шин, та іншого гумового сміття в Запоріжжі та Україні в цілому.

Також ціллю проекту є виробництво гумової крихти для її використання у різноманітних галузях виробництва: вироблення тротуарної плитки, каналізаційних люків, решіток, спорт інвентарю, покриття майданчиків, додавання до покриття дахів будинків, а також додавання до асфальту що покращує його технічні та цінові показники.

## Опис підприємства

Даний проект планується реалізувати без утворення юридичної особи для зменшення оподаткування та спрощення фінансової звітності.

Для фінансування проекту планується залучення інвесторів та екологічних грантів, також міська влада погодилась надати безкоштовно приміщення яке знаходиться у комунальній власності, за для організації проекту.

Для організації проекту потрібно купити:

- Обладнання для переробки шин;

- Провести ремонт приміщення;

- Меблі,  дрібну побутову техніку для персоналу;

- Вантажний автомобіль, інвентар для обслуговування підприємства.

Особливих вимог до персоналу не має, адже техніка є легкою в експлуатації. Загальна кількість створюваних робочих міст, включаючи керівника, приватного підприємця та робітників – 6 чоловік.

## План збуту

## Опис ринку

В Україні останні 27 років з неймовірною швидкістю збільшується кількість автомобілів. В результаті чого, логічно збільшується кількість відходів від їх використання. А саме, дуже гостро постала проблема переробки відпрацьованих шин. Вони накопичуються з року в рік не маючи ніякої альтернативи аніж як бути спаленими чи викинутими у водойми, чагарники та на хаотично виникаючі міські звалища. Таким чином ми бачимо, що матеріал для переробки є безкоштовним а подекуди за його утилізацію навіть платять, що підвищує рентабельність даного бізнесу.

Провівши дослідження ринку ми виявили, що в Україні не має аналогів даному підприємству. Тому ми можемо охопити не лише Запоріжжя а і всю територію України не маючи суттєвої конкуренції.  Це дозволить мати постійну сировинну базу, тим більше що кількість автомобілів з кожним роком росте а значить і відпрацьованих шин також.

Створення даного підприємства  дасть можливість переробки шин в гумову крихту, що в свою чергу,  дасть можливість використання її для виробництва дорожнього покриття, покриття дитячих та спортивних майданчиків, дахів, виробництва гумових люків, решіток і т. і., що значно заощадить кошти міського бюджету.

Інвестиційний план

В підготовчий період потрібно виконати наступний об’єм робіт

- Знайти інвестора

- Подати заявку на грант

- Закупити необхідне для виробничого процесу обладнання

- Повністю підготувати виробниче приміщення

- Провести підбір персоналу

- Отримати дозволи на роботу

ЭТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ (хід робіт за проектом)

| Опис робіт, які будуть виконані | Строк (днів) | Необхідні ресурси (люди, техніка або інструменти, матеріали), кількість |
| --- | --- | --- |
| 1.Підготовчий етап: 1.1 Проведення оповіщення і ознайомлення містян з проектом. 1.2 Залучити фінансування для проекту. | 10 | Роздатковий матеріал, канцтовари. Задіяння агентства, промоутерів. Бізнес-спонсор – як джерело фінансування проекту. |
| 2. Технічне виконання проекту: Зробити пакет технічної документації. Провести тендерний відбір. Орендувати приміщення. Підготовка приміщення. Залучити підрядників, укласти угоди. Створення пункту прийому шин. Провести монтажні роботи обладнання. | 77 | Обладнання – згідно з технічним завданням та умовами виконання робіт. Підрядна організація. Монтажні роботи силами виробника обладнання. Персонал для пункту прийому(1 людина). Персонал для підприємства по переробці шин. |
| 3.Інформування про реалізацію та результати проекту. 3.1. Провести прес конференцію для презентації результатів проекту. 3.2. Розробити план для подальшого розвитку та вдосконалення підприємства | 3 | Представники ЗМІ Канцтовари для оголошень та презентації. Волонтери для допомоги в організації заходу. |
| РАЗОМ: | 90 |  |

| Назва проекту (1-3 рядки) Організація підприємства по переробці відпрацьованих автомобільних шин «EcoWheel» (ЕкоВил) | Автор проекту Демченко Владислав Геннадійович |
| --- | --- |
| Проблема, яку вирішує проект, її причини та можливі наслідки (не більше 10-ти рядків) В Україні останні 27 років з неймовірною швидкістю збільшується кількість автомобілів. В результаті чого, логічно збільшується кількість відходів від їх використання. А саме, дуже гостро постала проблема переробки відпрацьованих шин. Вони накопичуються з року в рік не маючи ніякої альтернативи аніж як бути спаленими чи викинутими у водойми, чагарники та на хаотично виникаючі міські звалища. Запоріжжя не є винятком у цьому питанні, тому це все наносить непоправну шкоду і так зруйнованій екології міста. Створення даного підприємства дасть можливість переробки шин в гумову крихту, що в свою чергу, дасть можливість використання її для виробництва дорожнього покриття, покриття дитячих та спортивних майданчиків, дахів, виробництва гумових люків, решіток і т. і., що значно заощадить кошти міського бюджету. |
| Цільова аудиторія (опис та приблизна чисельність, не більше 6-ти рядків) Оскільки дана ініціатива впливає на екологію всього міста, також використання гумової крихти має дуже широкий спектр цільовою аудиторією цього проекту можна вважати жителів всього міста. |
| Мета проекту (не більше 4-х рядків) Створення підприємства для переробки шин на території міста Запоріжжя, що приведе до зменшення засмічення міста, екологічного навантаження, а також заощадження бюджетних коштів за рахунок різновекторного використання гумової крихти. |
| Завдання проекту (2-3 пункти, всього не більше 6-ти рядків) 1. Провести оповіщення мешканців міста про відкриття даного підприємства. 2. Провести замовлення та встановити замовлене обладнання. 3. Створити пункт прийому використаних шин. |
| Тривалість проекту у днях (до 30 днів): 90 днів (20.09.2018 по 19.01.2019) | Бюджет проекту (загальна вартість, грн): 1693000 |
| Місце реалізації (вказати район, мікрорайон, вулицю, конкретну адресу – за масштабом проекту) м. Запоріжжя (Вся Україна) |
| Очікувані результати (короткий опис, логічний зв’язок з проблемою і метою) | Вказати одиниці вимірювання |
| 1. Зацікавленість жителів міста в здачі шин. |  |
| 2. Зменшення кількості стихійних звалищ, поліпшення екології. |  |
| 3. Заощадження коштів міського бюджету. |  |

SWOT-аналіз проекту

| S | ВНУТРІШНІ сильні сторони | W | ВНУТРІШНІ слабкі сторони |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Легкість в експлуатації та монтажі обладнання. |  | 1. Відсутність власного фінансування. |
|  | 2. Велика кількість матеріалу для переробки. |  | 2. Висока вартість проекту. |
|  | 3. Широкий спектр використання продукту переробки. |  | 3. Довгий термін реалізації. |
| O | ЗОВНІШНІ можливості | T | ЗОВНІШНІ загрози (ризики) |
|  | 1. Наявність потенційних спонсорів проекту. |  | 1. Необхідність погодження технічної документації згідно з чинним законодавством. |
|  | 2. Можливість залучення фахівців-волонтерів для консультування та проведення заходів проекту. |  | 2. Затримки з фінансуванням проекту. |
|  | 3. Отримання знижок за рахунок інформаційної кампанії проекту – розміщення реклами, PR спонсорів тощо. |  | 3. Підвищення курсу валюти. |

ЭТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ (хід робіт за проектом)

| Опис робіт, які будуть виконані | Строк (днів) | Необхідні ресурси (люди, техніка або інструменти, матеріали), кількість |
| --- | --- | --- |
| 1.Підготовчий етап: 1.1 Проведення оповіщення і ознайомлення містян з проектом. 1.2 Залучити фінансування для проекту. | 10 | Роздатковий матеріал, канцтовари. Задіяння агентства, промоутерів. Бізнес-спонсор – як джерело фінансування проекту. |
| 2. Технічне виконання проекту: Зробити пакет технічної документації. Провести тендерний відбір. Орендувати приміщення. Підготовка приміщення. Залучити підрядників, укласти угоди. Створення пункту прийому шин. Провести монтажні роботи обладнання. | 77 | Обладнання – згідно з технічним завданням та умовами виконання робіт. Підрядна організація. Монтажні роботи силами виробника обладнання. Персонал для пункту прийому(1 людина). Персонал для підприємства по переробці шин. |
| 3.Інформування про реалізацію та результати проекту. 3.1. Провести прес конференцію для презентації результатів проекту. 3.2. Розробити план для подальшого розвитку та вдосконалення підприємства | 3 | Представники ЗМІ Канцтовари для оголошень та презентації. Волонтери для допомоги в організації заходу. |
| РАЗОМ: | 90 |  |

ДЕТАЛІЗАЦІЯ БЮДЖЕТУ ПРОЕКТУ (якщо потребує фінансування)

| Опис витрат | Сума (грн.) | Коментар (пояснення) |
| --- | --- | --- |
| Витратні матеріали: ручки, папір, скоч, друковані матеріали та інше. | 12000 |  |
| Розробка технічної документації. | 5000 |  |
| Оренда приміщення для підприємства. | 180000 | Можна прибрати у разі надання містом безкоштовного приміщення |
| Підготовка приміщення. | 10000 |  |
| Зарплатня персоналу підприємства. | 150000 | 4 робітники, 1 приймальник матеріалу, 1 адміністратор |
| Закупка обладнання. | 1306000 | Вартість обладнання 50тис. доларів |
| Оренда приміщення для прийому гумо матеріалу. | 30000 |  |
| РАЗОМ: | 1693000 | Сума вирахуванна з розрахунку 6 місяців і потребує детальніших розрахунків та поточнень у процесі виконання проекту |
| Учасники проекту, яких може залучити сам розробник концепції (організація, група осіб): |
| Структурний підрозділ міськради (комунальне підприємство) для впровадження проекту: |
| Дата складання концепції проекту: « _____» ____________ ____ ___ р. |  |